CITARION TRADING PLATFORM

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ

Институциональный уровень

Версия 2.0

28.02.2026

# СОДЕРЖАНИЕ

EXECUTIVE SUMMARY	3

1. КЛАССИФИКАЦИЯ БОТОВ	4

1.1 Операционные боты (Operational Bots)	4

1.2 Институциональные боты (Institutional Bots)	5

1.3 Частотные боты (Frequency Bots) — НОВЫЕ ИМЕНА	6

1.4 Интеграционные боты (Integration Bots)	7

1.5 Аналитический бот LOGOS — НОВЫЙ	8

2. ЭТАП 1: ИНТЕГРАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА	9

2.1 Оркестрационный слой	9

2.2 Унификация биржевых подключений	11

2.3 Мультибиржевой режим	12

2.4 UI редизайн с трёхбуквенными кодами	12

2.5 Выявление недостающих компонентов	14

3. ЭТАП 2: МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ	15

3.1 Самообучаемые боты без нейронных сетей	15

3.2 Режим Demo/Paper Trading для обучения	18

3.3 LOGOS: Архитектура аналитического модуля	18

3.4 Развитие частотных ботов	19

4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	21

4.1 Временные рамки	21

4.2 Технологический стек	22

4.3 Критерии успеха	22

Для обновления номеров страниц нажмите правой кнопкой на содержание и выберите «Обновить поле»

# EXECUTIVE SUMMARY

Данный документ представляет комплексный архитектурный план модернизации торговой платформы CITARION до институционального уровня. План разделён на два стратегических этапа, обеспечивающих постепенную трансформацию системы с минимизацией рисков и максимизцией эффективности. Этап 1 фокусируется на создании единой оркестрационной инфраструктуры и интеграции всех компонентов в централизованную шину данных. Этап 2 посвящён глубокой модернизации алгоритмических ядер с внедрением механизмов самообучения на основе классического машинного обучения и генетических алгоритмов.

Ключевые цели модернизации включают: унификацию взаимодействия между всеми ботами через событийно-ориентированную архитектуру, создание механизмов самооптимизации параметров без использования нейронных сетей, поддержку мультивалютного и мультибиржевого режима работы, а также разработку интеллектуального аналитического модуля LOGOS для автономного принятия торговых решений. Реализация плана рассчитана на 12-18 месяцев с промежуточными контрольными точками каждые 6 недель.

# 1. КЛАССИФИКАЦИЯ БОТОВ

## 1.1 Операционные боты (Operational Bots)

Операционные боты представляют собой основу торговой инфраструктуры, реализующую стандартные стратегии автоматической торговли. Каждый бот специализируется на определённом рыночном сценарии и временной горизонте. Данная категория ботов полностью реализована в текущей системе и требует интеграции в оркестрационный слой. Все операционные боты используют трёхбуквенные коды для идентификации в UI и системе логирования.

| Имя бота | Код | Стратегия | Файлы |
| --- | --- | --- | --- |
| MESH | GRD | Grid Trading | grid-bot/adaptive-grid.ts |
| SCALE | DCA | Dollar Cost Averaging | dca-bot/safety-orders.ts |
| BAND | BBB | Bollinger Bands | bb-bot/mtf-confirmation.ts |
| EDGE | RNG | Range Trading | range-bot/engine.ts |
| Argus | PND | Pump & Dump Detection | argus-bot/whale-tracker.ts |
| Vision | FCS | Forecasting / Price Prediction | vision-bot/forecast-model.ts |

Таблица 1.1 — Операционные боты

## 1.2 Институциональные боты (Institutional Bots)

Институциональные боты реализуют продвинутые стратегии, характерные для профессиональных участников рынка: маркет-мейкинг, статистический арбитраж, парный трейдинг, управление портфельным риском. Данные боты требуют более глубокой интеграции с рыночными данными и механизмами исполнения ордеров. Каждый институциональный бот использует модели, принятые в количественных хедж-фондах и проп-трейдинговых фирмах.

| Имя бота | Код | Стратегия | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
| Orion | ARB | Cross-Exchange Arbitrage | Latency Arbitrage |
| Spectrum | PAR | Pairs Trading / Statistical Arb | Cointegration + Kalman |
| Reed | STA | Statistical Trading | Ornstein-Uhlenbeck |
| Architect | MMK | Market Making | Avellaneda-Stoikov |
| Equilibrist | MRB | Mean Reversion Basket | Multi-Asset OU |
| Kron | TRF | Transfer / Rebalancing | TWAP/VWAP Execution |

Таблица 1.2 — Институциональные боты

## 1.3 Частотные боты (Frequency Bots) — НОВЫЕ ИМЕНА

Частотные боты классифицируются по временному горизонту удержания позиций и частоте торговых операций. Предлагаются следующие имена и коды, отражающие функциональное назначение каждого бота. Имена выбраны в соответствии с мифологической и астрономической тематикой платформы, сохраняя консистентность с существующими ботами (Orion, Argus, Kron).

| Имя бота | Код | Частота | Холдинг период |
| --- | --- | --- | --- |
| Helios | HFT | High Frequency | секунды — минуты |
| Selene | MFT | Medium Frequency | 15 мин — 4 часа |
| Atlas | LFT | Low Frequency | 1 день — 2 недели |

Таблица 1.3 — Частотные боты (предлагаемые имена)

Обоснование имён: Helios (Гелиос) — греческий бог солнца, символизирует максимальную скорость и интенсивность, соответствует высокочастотной торговле с молниеносным исполнением. Selene (Селена) — греческая богиня луны, представляет средний цикл между днём и ночью, отражая промежуточный временной горизонт MFT-бота. Atlas (Атлас) — титан, держащий небесный свод, символизирует долгосрочные позиции и устойчивость, что соответствует LFT-стратегиям с длительным удержанием.

## 1.4 Интеграционные боты (Integration Bots)

Интеграционные боты обеспечивают связь между торговой системой и внешними сервисами: чат-интерфейсами, системами уведомлений, внешними источниками данных. Oracle функционирует как интеллектуальный чат-бот для взаимодействия с пользователем. Lumi и Wolf представляют собой интеграционные модули для специфических внешних систем.

| Имя бота | Код | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Oracle | ORA | Чат-бот интерфейс, AI-ассистент пользователя |
| Lumi | LUM | Интеграция с внешними источниками данных |
| Wolf | WLF | Алертная система, мониторинг рисков |

Таблица 1.4 — Интеграционные боты

## 1.5 Аналитический бот LOGOS — НОВЫЙ

LOGOS — это новый интеллектуальный модуль, объединяющий функции аналитика и автономного трейдера. Название происходит от греческого «логос» (слово, разум, закон), символизируя рациональный подход к анализу рынка. LOGOS использует комбинацию классических статистических методов, генетических алгоритмов и машинного обучения для формирования торговых решений и рекомендаций.

Ключевые характеристики LOGOS: агрегация сигналов от всех ботов через оркестрационный слой, взвешивание сигналов на основе исторической точности, генерация мета-сигналов для других ботов, автономная торговля в режиме «paper trading» с последующим переходом в реальный режим после достижения целевых метрик. Код бота: LOG.

# 2. ЭТАП 1: ИНТЕГРАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА

## 2.1 Оркестрационный слой

Центральным элементом модернизации является создание оркестрационного слоя (Orchestration Layer), обеспечивающего единообразное взаимодействие между всеми компонентами системы. Оркестрационный слой реализует паттерн Message Broker, обеспечивая асинхронную коммуникацию через событийно-ориентированную модель. Каждый бот выступает как независимый микросервис, публикующий события и подписывающийся на релевантные топики.

### 2.1.1 Выбор Message Broker

Сравнительный анализ технологий message broker для оркестрационного слоя. Ключевыми критериями являются: пропускная способность, latency, надёжность доставки, поддержка сложной маршрутизации, простота интеграции с существующим стеком (Next.js, TypeScript, Node.js).

| Технология | Latency | Throughput | Node.js SDK | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NATS JetStream | < 100μs | > 10M msg/s | Отличный | РЕКОМЕНДУЕТСЯ |
| RabbitMQ | ~ 1ms | > 1M msg/s | Хороший | Альтернатива |
| Apache Kafka | ~ 5ms | > 5M msg/s | Хороший | Избыточен |
| Aeron | < 10μs | > 20M msg/s | Сложный | HFT-оптимум |

Таблица 2.1 — Сравнение технологий Message Broker

Рекомендация: NATS JetStream является оптимальным выбором для институциональной торговой платформы. Сочетание ультранизкого latency (< 100μs), высокой пропускной способности и отличной интеграции с Node.js/TypeScript делает NATS идеальным решением. Для HFT-бота Helios возможно рассмотрение Aeron при необходимости субмикросекундного latency.

### 2.1.2 Архитектура Event Bus

Event Bus организован в виде иерархии топиков, отражающих функциональные домены системы. Каждый топик следует naming convention: <domain>.<entity>.<action>. Например: trading.btcusdt.signal.generated, risk.portfolio.drawdown.warning. Подписка осуществляется через wildcard паттерны: trading.*.signal.* для получения всех торговых сигналов.

| Домен | Пример топика | Подписчики |
| --- | --- | --- |
| trading | trading.*.signal.* | Все боты, LOGOS, Risk Manager |
| market | market.*.orderbook.update | Helios, Architect, Argus |
| risk | risk.portfolio.* | Wolf, Kron, все боты |
| execution | execution.order.filled | Все активные боты, History |
| analytics | analytics.forecast.* | Vision, LOGOS, UI Dashboard |

Таблица 2.2 — Топология Event Bus

## 2.2 Унификация биржевых подключений

Текущая система поддерживает 5 бирж: Binance, Bybit, OKX, Biteget, Bingx. Каждая биржа имеет уникальный API, что требует дублирования логики для каждой интеграции. Предлагается создание Unified Exchange Adapter (UEA), абстрагирующего различия между биржами и предоставляющего единый интерфейс для всех ботов.

### 2.2.1 Unified Exchange Adapter

UEA реализует паттерн Abstract Factory, предоставляя фабрику адаптеров для каждой поддерживаемой биржи. Все адаптеры реализуют общий интерфейс IExchangeAdapter с методами: subscribeOrderbook, placeOrder, cancelOrder, getPositions, getBalance. Внутренняя реализация скрывает особенности REST/WebSocket API каждой биржи, нормализуя форматы данных в единую модель.

| Метод | Параметры | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| subscribeOrderbook | symbol, depth | Observable<OrderbookSnapshot> |
| placeOrder | order: OrderRequest | Promise<OrderResult> |
| cancelOrder | orderId, symbol | Promise<boolean> |
| getPositions | symbol? | Promise<Position[]> |
| getBalance | asset? | Promise<Balance[]> |

Таблица 2.3 — Интерфейс IExchangeAdapter

## 2.3 Мультибиржевой режим

Мультибиржевой режим позволяет ботам одновременно торговать на нескольких биржах. Ключевые сценарии включают: арбитраж между биржами (Orion), агрегацию ликвидности для крупных ордеров (Kron), распределение позиций по биржам для снижения контрагентского риска (все боты). Реализация требует синхронизации балансов и позиций через единый Portfolio Manager.

## 2.4 UI редизайн с трёхбуквенными кодами

Пользовательский интерфейс требует унификации отображения ботов. Вместо длинных описательных имён предлагается использовать компактные трёхбуквенные коды, что обеспечит консистентность UI, ускорит визуальное сканирование списка ботов, упростит логирование и мониторинг. Sidebar должен отражать актуальную классификацию ботов по категориям.

### 2.4.1 Структура Sidebar

Предлагаемая иерархическая структура навигации:

Операционные боты:

• MESH (GRD) — Grid Trading

• SCALE (DCA) — Dollar Cost Averaging

• BAND (BBB) — Bollinger Bands

• EDGE (RNG) — Range Trading

• Argus (PND) — Pump & Dump Detection

• Vision (FCS) — Forecasting

Институциональные боты:

• Orion (ARB) — Arbitrage

• Spectrum (PAR) — Pairs Trading

• Reed (STA) — Statistical Trading

• Architect (MMK) — Market Making

• Equilibrist (MRB) — Mean Reversion Basket

• Kron (TRF) — Transfer/Rebalancing

Частотные боты:

• Helios (HFT) — High Frequency Trading

• Selene (MFT) — Medium Frequency Trading

• Atlas (LFT) — Low Frequency Trading

Аналитический модуль:

• LOGOS (LOG) — Analyst & Autonomous Trader

## 2.5 Выявление недостающих компонентов

Анализ текущей архитектуры выявляет следующие отсутствующие компоненты, критичные для институционального уровня:

| Компонент | Назначение | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Risk Manager | Централизованное управление рисками портфеля | КРИТИЧЕСКИЙ |
| Compliance Module | Соответствие регуляторным требованиям | ВЫСОКИЙ |
| Audit Logger | Неизменяемый журнал всех торговых операций | ВЫСОКИЙ |
| Portfolio Manager | Агрегация позиций и балансов со всех бирж | ВЫСОКИЙ |
| Notification Hub | Централизованная система уведомлений | СРЕДНИЙ |
| Performance Analytics | Расчёт метрик эффективности ботов | СРЕДНИЙ |

Таблица 2.4 — Недостающие компоненты

# 3. ЭТАП 2: МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ

## 3.1 Самообучаемые боты без нейронных сетей

Ключевой принцип модернизации — создание самообучаемых ботов без использования нейронных сетей и глубокого обучения. Такой подход обеспечивает прозрачность принимаемых решений, воспроизводимость результатов, минимальные вычислительные требования и возможность интерпретации моделей. Для самообучения применяются методы классического машинного обучения и эволюционных алгоритмов.

### 3.1.1 Генетические алгоритмы оптимизации параметров

Каждый бот имеет множество параметров, влияющих на эффективность: размеры сетки для MESH (GRD), пороги RSI для BAND (BBB), периоды скользящих средних для Vision (FCS), и так далее. Генетический алгоритм автоматически оптимизирует эти параметры на основе исторических данных, постоянно адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям.

Процесс эволюции параметров включает: инициализацию популяции случайных комбинаций параметров, оценку fitness-функции (Sharpe ratio, win rate, max drawdown) для каждой особи на backtest, селекцию лучших особей, кроссовер и мутацию для создания нового поколения, повторение цикла до сходимости. Оптимальные параметры автоматически применяются к боту после достижения целевых метрик.

### 3.1.2 Классические ML-модели

Для предсказания рыночных движений и классификации сигналов применяются интерпретируемые ML-модели без использования нейронных сетей:

| Модель | Применение | Интеграция |
| --- | --- | --- |
| XGBoost | Классификация сигналов BUY/SELL/HOLD | Vision, LOGOS, все боты |
| GARCH | Моделирование волатильности | Risk Manager, Helios, Architect |
| k-means / DBSCAN | Кластеризация рыночных режимов | Reed, Spectrum, LOGOS |
| HMM | Скрытые марковские модели | Regime Detection, Atlas |
| Kalman Filter | Фильтрация шумов, оценка состояния | Spectrum, Reed, Architect |

Таблица 3.1 — Классические ML-модели для самообучения

### 3.1.3 Динамическое программирование

Методы динамического программирования применяются для оптимизации последовательности торговых решений. В частности, Value Iteration и Policy Iteration используются для определения оптимальной стратегии управления позицией в зависимости от текущего состояния рынка. Q-learning (без нейронных сетей, табличный) применяется для обучения оптимальным действиям в дискретном пространстве состояний.

## 3.2 Режим Demo/Paper Trading для обучения

Все боты перед переходом в реальный режим должны пройти период обучения на демо-счёте. В течение этого периода собирается статистика, рассчитываются метрики эффективности, оптимизируются параметры. Переход в реальный режим осуществляется автоматически при достижении целевых показателей: Sharpe Ratio > 1.5, Win Rate > 55%, Max Drawdown < 10% за период не менее 30 календарных дней.

## 3.3 LOGOS: Архитектура аналитического модуля

LOGOS представляет собой мета-бота, агрегирующего сигналы от всех остальных ботов и принимающего взвешенные решения на основе их качества. Архитектура LOGOS включает следующие компоненты:

Signal Aggregator — собирает сигналы от всех ботов через Event Bus, нормализует их в едином формате, рассчитывает веса на основе исторической точности каждого бота для данного рыночного режима.

Conflict Resolver — разрешает конфликты между противоречивыми сигналами, используя Bayesian Model Averaging для объединения распределений вероятностей.

Meta-Signal Generator — генерирует мета-сигналы более высокого порядка, учитывая корреляции между ботами и рыночными условиями.

Autonomous Executor — исполняет сигналы в автономном режиме с настраиваемым риск-менеджментом и ограничениями.

Performance Tracker — отслеживает эффективность собственных решений и решений других ботов, обновляет веса динамически.

## 3.4 Развитие частотных ботов

### 3.4.1 Helios (HFT)

Helios требует максимальной оптимизации для достижения субмиллисекундного latency. Текущая реализация на TypeScript/Node.js может быть дополнена Rust-модулями для критичных участков: парсинг WebSocket-сообщений, расчёт microstructure metrics, генерация сигналов. Альтернативно — использование Aeron для ультранизколатентного взаимодействия между компонентами.

Ключевые алгоритмы Helios: 10-layer Confirmation Engine для фильтрации сигналов, Microstructure Analyzer для детекции iceberg orders и spoofing, VWAP/TWAP execution algorithms. Механизм самообучения: онлайн-оптимизация параметров confirmation engine на основе feedback от исполненных сделок.

### 3.4.2 Selene (MFT)

Selene реализует стратегии среднего временного горизонта с использованием Volume Profile, VWAP, и регис-детекции. Самообучение включает: адаптивную настройку VWAP deviation thresholds на основе волатильности, оптимизацию параметров Volume Profile (POC weight, Value Area), динамический выбор стратегии в зависимости от market regime.

### 3.4.3 Atlas (LFT)

Atlas фокусируется на долгосрочных позициях с использованием multi-timeframe analysis, trend following, и macro momentum. Самообучение включает: оптимизацию параметров trend confirmation (SMA periods, ADX thresholds), адаптацию pyramiding strategy на основе correlation analysis, интеграцию macro indicators (fear/greed, funding rates) с динамическими весами.

# 4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1 Временные рамки

Общий горизонт реализации: 12-18 месяцев с промежуточными milestone каждые 6 недель. Этап 1 занимает 6-9 месяцев, Этап 2 — 6-9 месяцев с возможностью параллельного выполнения некоторых задач.

| Период | Этап | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- |
| Недели 1-6 | Этап 1.1 | NATS JetStream интеграция, Event Bus |
| Недели 7-12 | Этап 1.2 | Unified Exchange Adapter |
| Недели 13-18 | Этап 1.3 | Risk Manager, Portfolio Manager |
| Недели 19-24 | Этап 1.4 | UI редизайн, интеграция ботов |
| Недели 25-36 | Этап 2.1 | Генетические алгоритмы, ML pipeline |
| Недели 37-48 | Этап 2.2 | LOGOS, частотные боты, самообучение |
| Недели 49-72 | Этап 2.3 | Тестирование, оптимизация, продакшн |

Таблица 4.1 — План реализации

## 4.2 Технологический стек

Frontend сохраняется на Next.js 15 с TypeScript. Backend дополняется следующими технологиями: NATS JetStream (message broker), Python 3.11 (ML pipeline, генетические алгоритмы), Rust (опционально для HFT-компонентов), TimescaleDB (time-series данные), Redis (кэширование, real-time агрегации). Такое разделение обеспечивает оптимальное соотношение производительности и удобства разработки.

## 4.3 Критерии успеха

Критерии успеха для каждого этапа включают количественные метрики. Этап 1 считается успешным при: latency событий через Event Bus < 10ms, 100% интеграция всех ботов в Event Bus, успешное подключение всех 5 бирж через UEA, корректное отображение всех ботов в UI с трёхбуквенными кодами. Этап 2 считается успешным при: Sharpe Ratio каждого бота > 1.5 на backtest за 90 дней, автоматическая оптимизация параметров функционирует, LOGOS демонстрирует положительный PnL в paper trading режиме в течение 30 дней.